Утвърдил:………..

Директор

Стефан Каймаков

| План за действие | НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г. СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030) |
| --- | --- |
| Училище | ОУ „Любен Каравелов“ |

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Съкращения

РУО: Регионални управления на образованието

ДГ: Детски градини

НДД: Национален дворец на децата

ЦИОО: Център за информационно осигуряване на образованието

ЦПЛР: Центрове за подкрепа на личностното развитие

ГДНП: Главна дирекция национална полиция

ДССД: Дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

ДПСРККР: Дирекция „Политики за стратегическо развитие квалификация и кариерно развитие“

ДПО: Дирекция „Приобщаващо образование“

ДСПУО: Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“

ДПОО: Дирекция „Професионално образование и обучение“

ВИКБДП: Вътрешно институционални комисии по безопасност на движението по пътищата /за училищата са УКБДП/

ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

ОКБДП: Областна комисия по БДП

СБА: Съюз на българските автомобилисти

БЧК: Български червен кръст

НДПК: Национално движение по приложно колоездене

Планът за действие по БДП е утвърден със Заповед на Директора № 143/21.02.2023 г.

Обща информация за Плана за действие за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Любен Каравелов“

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерството на образованието и науката.

Планът обхваща третата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 № | 2 Наименование на мярката | 3 Ефект на мярката |  | 4 Отговорник по мярката | 5 Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ВИКБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП |  | 6 Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката |
| 1.1 | Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за 2023 г. пред ДАБДП. | Годишна отчетност на цялостната политика по БДП за 2023 г. на база предоставена от училището и РУО информация. | Училище, училищна комисия по БДП |  |  | Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2023 г. на ниво ДГ, училище, ЦПЛР и ДССД. Срок: 10 януари | Информация за изпълнение на мерките на ниво училище и спрямо служителите в държавната администрация. ВИКБДП отчита информацията към РУО в края на календарната година |

| 1.1.2 | Изпълнение на Националната стратегия за БДП за периода 2021 - 2030 г. и всички произтичащи от нея документи от компетентните държавни структури на централно, областно, общинско и институционално ниво. | Изпълнение на политиката по БДП в единна стратегическа рамка съгласно формулираните дългосрочни управленски цели на политиката по БДП в условията на обединени виждания и усилия на заинтересованите страни в съвместна работа за постигане на обща визия. Интегриране на политиката по БДП в секторните политики на компетентните държавни институции. | Училище, училищна комисия по БДП | Разработени и приложени публични политики за БДП чрез взаимосвързани секторни стратегии по БДП, планове за действие, закони, подзаконови нормативни актове, концепции и др., както и свързаните с тях административни актове, издавани от органите на изпълнителната власт. Срок: постоянен. | Секторни стратегии за БДП, планове за действие, закони, подзаконови нормативни актове, концепции и др., както и свързаните с тях административни актове, издавани от органите на изпълнителната власт. Информация, докладвана на заседанията на ВИКБДП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Годишна актуализация на Плана за действие за БДП | Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката по БДП съгласно годишните приоритети и оперативни цели на националната политика по БДП, разработвани от ДАБДП. | Училище, училищна комисия по БДП | Актуализиран План за действие за БДП. Предложения на компетентните институции. Срок: за актуализацията - ежегодно - постоянен. | Актуализиран План за действие за БДП. Информация, докладвана на заседанията на ВИКБДП. |

| 1.1.4 | Разработване на годишна план- програма за БДП на на училищно ниво. | Годишна плановост на мерки по БДП на ниво училище | ВИКБДП, Училище, училищна комисия по БДП | Годишни план-програми за БДП на ДГ. Годишни план-програми за БДП на училищно ниво. Срок: ежегодно до 15 септември. | Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Изпълнение на годишни мерки за БДП на ниво училище. | Годишно изпълнение на мерки по БДП. | Училище, училищна комисия по БДП | Изпълнени годишни мерки за БДП на ниво училище Срок: постоянен. | Годишни доклади за БДП от институцията, представени на РУО |
| 1.1.6 | Докладване на изпълнени мерки по БДП. | Регулярна отчетност на политиката по БДП. | Училище, училищна комисия по БДП | Представена информация от Училище към РУО за изпълнени мерки по БДП. Срок: регулярно /на тримесечие/ | Представена информация регулярно, на тримесечие за изпълнени мерки пред РУО. |
| 1.1.7 | Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП | Годишна отчетност на държавната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на МС, свързани с БДП. | МОН, РУО, училище | Доклад от институциите към ДАБДП за изпълнени годишни мерки по БДП по цели. Срок: 15 февруари. | Представени доклади от институциите към ДАБДП |
| 1.1.8 | Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрените бюджети на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. | Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво | Училище, училищна комисия по БДП | Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институциите. Срок: постоянен. | Бюджетни разчети на институциите. Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП. |
| 1.1.9 | Наблюдение и оценка на изпълнението на мерките по БДП за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца. | Осигуряване на информация за пътнотранспортни произшествия с деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията. Предприемане на корективни действия за подобряване изпълнението на политиката за взаимодействие по обмен на информация. | Училище, училищна комисия по БДП | Получаване на обобщени справки с данни за областта за ПТП с участието на деца по вид и показатели, които се съдържат в Автоматизираната информационна система „Пътна полиция" на МВР, подсистема ПТП и в нейния Справочен модул; Срок: регулярно на шестмесечие и година. | Получаване на обобщени справки с данни за областта за ПТП с участието на деца и използването на тези данни за планиране на мерки и дейности за опазване живота на децата/учениците/. |

| 1.2 | Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи. | Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП. | Училище, училищна комисия по БДП | Изпълнени методически указания. Срок: постоянен. | Информация за изпълнени мерки по БДП за целите на заседания на ОКБДП. Кореспонденция между институциите |

| 1.3 | Цел: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП |  |
| --- | --- | --- |

| 1.3.1 | Разработване на проекти на други нормативни актове в областта на БДП. | Оптимизиране на обществените отношения в областта на БДП. | Училище, училищна комисия по БДП | Предложени и/извършени вътрешно-нормативни промени Срок: постоянен. | Документация от работа на работни групи. Предложения от ВИКБДП за промени и оптимизиране посочени в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Организиране и провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП. | Установяване и отчитане на становищата на заинтересованите страни в гражданското общество. | Училище, училищна комисия по БДП | Проведени обществени консултации. Срок: постоянен. | Кореспонденция Становища. |
| 1.5 | Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП |  |  |  |  |

| 1.5.1 | Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. | Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика. Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП държавни институции в общественото пространство. | Училище, училищна комисия по БДП | Активна медийна политика. Срок: постоянен. | Официална интернет страница на МОН – www.mon.bg Официални страници на РУО, училището. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка: - осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в Република България и водещите страни по отношение на БДП; - заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП; - определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата; - интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети и/или по предметите за придобиване на професионална квалификация, едновременно с преподаването им като отделен предмет; - прилагане на единни - образователни стандарти по места; - използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето; обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък; - насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията; - практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение, в т.ч. обучение по оказване на първа помощ за учениците в горните класове; осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП. | Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП Подготвени деца и ученици в областта на БДП. | Училище, училищна комисия по БДП | Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП. Срок: постоянен. | Докладвана от отговорните институции информация – регулярно и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП. |
| 2.1.2 | Организиране и провеждане на Национално състезание по БДП I състезателна група: учениците от V до VII клас | Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити вследствие на обучението по БДП. | Училище, МВР, Сектор Пътна полиция, РУО | Организирана и проведена олимпиада по БДП Срок: Общински кръг до Март; Областен кръг до април Национален кръг: Месец юни Месец юни | Докладвана от отговорните институции информация. Протоколи от класирането на учениците. |

| 2.1.3. | Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) -по безопасност на движението и приложно колоездене и участие в европейски шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА. | Подкрепя усвояването на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; Установяване на знания и умения за повреди и управление на велосипед. | Училище, училищна комисия по БДП | Срок: април – юни | Докладвана от отговорните институции информация. Протоколи от класирането на учениците. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4 | Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението” - по безопасност на движението и приложно колоездене | Популяризиране движението за безопасност и култура на безопасно поведение в пътна обстановка. Повишаване на техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата по БДП. Подпомагане на усвояването на приложните елементи от специализираните програми по БДП и медико-санитарна защита. | Училище, училищна комисия по БДП | Срок: април – юли | Докладвана от отговорните институции информация. Протоколи от класирането на учениците. |

| 2.1.5 | Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование. | Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища. Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства. | Училище, училищна комисия по БДП | Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца. Срок: постоянен. | Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за заседания на ДОККПБДП /ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6 | Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към деца и ученици. | Подготвени деца и ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата. | Училище, училищна комисия по БДП | Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. Срок: постоянен. | Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за заседания на ДОККПБДП/ ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП. |
| 2.1.7 | Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“. | Определяне на най- безопасния маршрут | Училище, РУО, ОДМВР, общини | Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени | Докладвана от отговорните |

|  |  | от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция. |  | към ученици от начален етап на основното образование Срок: ежегодно през месец септември. | институции информация – регулярно за заседания на ОБКБДП и годишно в областния годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП на ОКБДП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1.8 | Провеждане на кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученици | Подготвени деца и ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата. | РУО, Училище, училищна комисия по БДП | Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици Срок: постоянен. | Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за заседания на ОКБДП и годишно в областния годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.9 | Активизиране на дейността на вътрешно-институционални комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до Училището. | Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност . | ВИКБДП, РУО, ОДМВР | Дейност на вътрешноинституционални комисии по безопасност на движението по пътищата. Срок: постоянен. | Отчети за дейността на комисиите. Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за изпълнение на политиката по БДП. |
| 2.2 | Цел: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Изпълнение на цялостна концепция за реда, изискванията, | Подготвени водачи за безопасно управление | ДАБДП, МОН, МТИТС/ИААА, | Разработени документи и изпълнени мерки за | Документи от националното и |

|  | организацията, условията и начина на провеждане на обучението на кандидат-водачите и придобиване на правоспособност за управление на ППС. | на пътни превозни средства. | Училище, в партньорство с научните и академичните среди, НПО | подобряване на реда, изискванията, организацията, условията и начина на провеждане на обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС, провеждане на изпитите на кандидатите и разработване на предложения за промени в нормативните актове. Срок: постоянен. | международното законодателство и добри практики Концепция за обучение, подготвена в резултат от дейността на работната група. Докладвана от отговорните институции информация – регулярно и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Организиране и провеждане на превантивни кампании за опазване живота и здравето на водачите на ППС с акцент върху превишената/несъобразената скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползването на предпазни средства, техническата изправност на МПС, поведението на участниците в движението към уязвимите участници в него, при преминаване на автомобил със специален режим на движение и др. | Подготвени водачи за безопасно управление на пътни превозни средства. Допълващо и надграждащо обучение за водачите на МПС след придобиване на правоспособност Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата. | Училище, училищна комисия по БДП | Организирани и проведени кампании. Подготвени материали за провеждане на кампаниите, съгласувани с Национален център по обществено здраве и анализи, във връзка с методологически ръководства по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците. Срок: постоянен. | Информация, докладвана на РУО. |

| 2.2.3 | Изпълнение на специализирани мерки за рискови групи водачи: нови водачи, водачи с регистрирани нарушения, водачи с възраст над 65 г., в т.ч. обучения за въздействието на наркотичните вещества и техните аналози върху централната нервна система и последиците при управление на превозно средство след тяхната употреба. | Допълващо и надграждащо обучение за водачите на МПС след придобиване на правоспособност. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата. | Училище, училищна комисия по БДП | Изпълнени специализирани мерки. Срок: постоянен. | Провеждане на инструктажи и информиране на пътници и водачи на МПС/шофьори на училищни автобуси Информация, докладвана на комисиите по БДП в образователната институция. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП |  |  |  |  |

| 2.3.1 | Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. | Популяризиране на политиката за БДП. | Училище, училищна комисия по БДП в партньорство с НПО, граждански организации | Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно, 29 юни. | Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за заседания на комисии по БДП, и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 | Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. | Популяризиране на политиката за БДП. | Училище, училищна комисия по БДП в партньорство с НПО, граждански организации | Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно. | Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за заседания на комисии по БДП, и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП |
| 2.4 | Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в бюджетни организации. | Предпазване на работещите в бюджетните организации от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система. | ДССД | Функциониращи системи от мерки по БДП в бюджетните организации. Срок: постоянен. | Разработена от ДАБДП стандар- тизирана методология за предпазване на работещите в бюджетните организации от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система. Системи от мерки по БДП на бюджетните организации. |